SafeAlert

Sistema de Monitoramento e Proteção em Tempo Real

Documento de Handoff — Continuação de Desenvolvimento

Gerado em: 18 de abril de 2026

# 1. Visão Geral do Projeto

SafeAlert é um sistema completo de segurança para mulheres em situação de risco. Monitora a localização de agressores via tornozeleira eletrônica e envia alertas em tempo real para o celular e smartwatch da vítima quando o agressor invade o perímetro de segurança definido por ordem judicial.

## 1.1 Stack Tecnológica

| Plataforma web | Next.js 16 + Tailwind + TypeScript |
| --- | --- |
| Backend/API | Node.js + Express + TypeScript |
| Banco de dados | Supabase (PostgreSQL + Realtime) |
| App mobile | React Native + Expo + TypeScript |
| Notificações push | Firebase Cloud Messaging (FCM) |
| Mapas | Leaflet + CartoDB Dark tiles |
| Storage | Supabase Storage (bucket: avatars) |
| Deploy web | Vercel |
| Deploy backend | Railway |
| Deploy DB | Supabase Cloud |

## 1.2 Estrutura do Monorepo

O projeto usa Turborepo + npm workspaces. Localização: C:\PROJETOS\Mulher Segura\safealert\

| apps/web | @safealert/web — Next.js 16 |
| --- | --- |
| apps/mobile | @safealert/mobile — Expo 54 |
| backend/ | @safealert/backend — Express |
| packages/types | @safealert/types — tipos compartilhados |
| packages/utils | @safealert/utils — utilitários |

# 2. Banco de Dados (Supabase)

Projeto Supabase criado com região South America (São Paulo). RLS desabilitado nas tabelas principais. Realtime habilitado na tabela alerts.

## 2.1 Tabelas Criadas

| operators | Operadores da plataforma (vinculada ao auth.users) |
| --- | --- |
| victims | Vítimas cadastradas — possui is_archived, archived_at |
| offenders | Agressores — possui is_archived, archived_at |
| cases | Casos (vínculo agressor-vítima) — status: active/suspended/closed |
| trusted_contacts | Contatos de confiança da vítima |
| devices | Tornozeleiras, smartwatches e celulares |
| locations | Histórico de posições GPS — índice em device_id+recorded_at |
| alerts | Alertas gerados automaticamente pelo backend |
| police_actions | Acionamentos policiais |
| operator_logs | Auditoria de ações dos operadores |

## 2.2 Enums Criados

| operator_role | admin ¦ supervisor ¦ agent |
| --- | --- |
| case_status | active ¦ suspended ¦ closed |
| alert_level | green ¦ yellow ¦ red |
| alert_type | perimeter_breach ¦ panic_button ¦ signal_lost ¦ device_tampered |
| alert_status | active ¦ acknowledged ¦ resolved |
| device_type | ankle_bracelet ¦ smartwatch ¦ mobile |
| device_status | online ¦ offline ¦ tampered ¦ low_battery |

## 2.3 Triggers e Funções

Trigger: on_auth_user_confirmed — dispara quando usuário confirma email e cria perfil automaticamente na tabela operators usando os metadados full_name e role passados no convite.

## 2.4 Storage

Bucket: avatars (público). Políticas RLS criadas para leitura pública e upload/update/delete para usuários autenticados. Fotos de vítimas em: avatars/victims/. Fotos de agressores em: avatars/offenders/.

# 3. Backend Node.js

Localização: safealert/backend/src/. Roda na porta 3001. Usa tsx watch para desenvolvimento.

## 3.1 Rotas Implementadas

| GET /health | Health check — sem autenticação |
| --- | --- |
| POST /locations | Recebe posição GPS dos devices — sem auth (API key futura) |
| GET /cases | Lista casos — requer auth |
| GET /cases/:id | Busca caso por ID — requer auth |
| POST /cases | Cria caso — requer auth |
| PATCH /cases/:id/status | Atualiza status do caso — requer auth |
| GET /victims | Lista vítimas — requer auth |
| GET /victims/:id | Busca vítima — requer auth |
| POST /victims | Cria vítima — requer auth |
| PATCH /victims/:id | Atualiza vítima — requer auth |
| GET /offenders | Lista agressores — requer auth |
| GET /offenders/:id | Busca agressor — requer auth |
| POST /offenders | Cria agressor — requer auth |
| PATCH /offenders/:id | Atualiza agressor — requer auth |
| GET /alerts | Lista alertas — requer auth |
| PATCH /alerts/:id/acknowledge | Reconhece alerta — requer auth |
| PATCH /alerts/:id/resolve | Resolve alerta — requer auth |

## 3.2 Serviço de Geolocalização

Arquivo: backend/src/services/location.service.ts

- Fórmula de Haversine para calcular distância entre dois pontos GPS em metros

- Função getAlertLevel: red se dentro do perímetro, yellow se dentro de 1.5x o perímetro, green caso contrário

- Função processLocation: recebe posição do device, salva no histórico, atualiza last_seen_at, calcula distância agressor-vítima, cria alerta automaticamente se perímetro for invadido

- Evita alertas duplicados — só cria novo alerta se não houver alerta ativo do tipo perimeter_breach para o caso

## 3.3 Autenticação

Middleware: backend/src/middlewares/auth.ts — valida Bearer token do Supabase Auth em todas as rotas protegidas. Token é passado no header Authorization.

# 4. Plataforma Web (Next.js)

Localização: safealert/apps/web/. Roda na porta 3000. App Router com grupos de rotas. Design dark mode com paleta cinza escuro (#1a1a1f / #13131a) e roxo (#8b5cf6).

## 4.1 Páginas Implementadas

| /login | Login de operadores via Supabase Auth |
| --- | --- |
| / | Dashboard — métricas + mapa ao vivo + alertas realtime |
| /casos | Lista de casos com filtros + painel lateral + encerrar/suspender |
| /vitimas | Lista de vítimas com busca + painel lateral + foto + arquivar |
| /agressores | Lista de agressores + painel lateral + foto + arquivar |
| /alertas | Lista de alertas + reconhecer/resolver + realtime |
| /mapa | Mapa ao vivo Leaflet dark mode + lista de casos |
| /relatorios | Gráficos Recharts — linha, barra, pizza + filtro por período |
| /operadores | Gestão de operadores + convidar via email |
| /configuracoes | Perfil, senha, configurações do sistema (admin only) |

## 4.2 Componentes Criados

| Sidebar.tsx | Sidebar responsivo com hamburger em mobile |
| --- | --- |
| RealtimeAlerts.tsx | Escuta canal Supabase Realtime para alertas ao vivo |
| DashboardMap.tsx | Mapa Leaflet para o dashboard |
| FormInput.tsx | Input reutilizável para formulários |
| AvatarUpload.tsx | Upload de foto para vítimas/agressores via Supabase Storage |
| NovaVitimaModal.tsx | Formulário de cadastro de vítima + contatos de confiança |
| EditarVitimaModal.tsx | Formulário de edição de vítima |
| NovoAgressorModal.tsx | Formulário de cadastro de agressor |
| EditarAgressorModal.tsx | Formulário de edição de agressor |
| NovoCasoModal.tsx | Formulário de cadastro de caso com slider de perímetro |
| ConvidarOperadorModal.tsx | Convite de operador via Supabase Auth admin |

## 4.3 Permissões por Role

| admin | Tudo: cadastrar, editar, excluir, arquivar, convidar, ver arquivados, configurações sistema |
| --- | --- |
| supervisor | Cadastrar, editar, arquivar, encerrar/suspender casos, convidar (não pode excluir) |
| agent | Apenas visualizar e cadastrar novos registros |

## 4.4 Ciclo de Vida dos Dados

- Casos: active → suspended (reativável) → closed (definitivo)

- Vítimas/Agressores: ativo → arquivado (desarquivável) → excluído (apenas admin, permanente)

- Alertas: active → acknowledged → resolved

## 4.5 Configuração Importante

O app web roda com .npmrc contendo workspaces=false para evitar conflito com o lockfile do monorepo. O Next.js 16 tem um bug com pnpm em monorepos npm — o arquivo proxy.ts (renomeado de middleware.ts) lida com autenticação SSR.

# 5. Estado Atual do Projeto

## 5.1 Concluído

| Monorepo | Turborepo + npm workspaces — 100% configurado |
| --- | --- |
| Banco de dados | Schema completo rodando no Supabase Cloud |
| Backend | API REST completa com 17 rotas |
| Plataforma web | Todas as páginas implementadas e funcionando |
| Autenticação | Login + convite por email + trigger automático |
| Realtime | Alertas ao vivo via Supabase Realtime |
| Storage | Upload de fotos de vítimas e agressores |
| Permissões | Sistema de roles admin/supervisor/agent |
| Responsividade | Sidebar hamburger + layouts adaptáveis |

## 5.2 Próximos Passos

| App mobile | React Native + Expo — app da vítima (PRÓXIMO) |
| --- | --- |
| FCM | Firebase Cloud Messaging para notificações push |
| Botão de pânico | Funcionalidade no app mobile |
| App smartwatch | Wear OS — a definir conforme hardware |
| API tornozeleira | Integração com fabricante via API GPS |
| API key backend | Autenticação para rota /locations |
| Deploy produção | VPS própria com Supabase self-hosted (LGPD) |

# 6. Ambiente de Desenvolvimento

## 6.1 Comandos Principais

| npm run dev | Roda web + backend simultaneamente via Turborepo |
| --- | --- |
| cd apps/web && npm run dev | Roda apenas o Next.js (porta 3000) |
| cd backend && npx tsx src/index.ts | Roda apenas o backend (porta 3001) |

## 6.2 Variáveis de Ambiente

apps/web/.env.local:

- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://[projeto].supabase.co

- NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=[anon key]

backend/.env:

- PORT=3001

- SUPABASE_URL=https://[projeto].supabase.co

- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=[service_role key — NUNCA expor no frontend]

apps/mobile/.env:

- EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://[projeto].supabase.co

- EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=[anon key]

## 6.3 Operador Admin

Email cadastrado no Supabase Auth: ivelcodcontato@gmail.com. Role: admin. Perfil na tabela operators criado manualmente via SQL.

## 6.4 Dados de Teste

Vítima de teste: Maria Teste (ID: 00000000-0000-0000-0000-000000000001). Agressor de teste: João Teste (ID: 00000000-0000-0000-0000-000000000002). Caso de teste: ID: 00000000-0000-0000-0000-000000000003. Esses dados foram usados para testar o realtime e podem ser mantidos ou removidos.

## 6.5 Configurações Especiais

- apps/web/.npmrc: workspaces=false — necessário para o Next.js 16 instalar dependências corretamente

- apps/web/next.config.ts: turbopack.root apontando para raiz do monorepo

- apps/web/proxy.ts: substitui middleware.ts (convenção do Next.js 16)

- apps/mobile/package.json: name = @safealert/mobile para ser reconhecido como workspace

# 7. App Mobile — Próximo Passo

O app mobile é o app da vítima. Localização: safealert/apps/mobile/. Já inicializado com Expo 54 + TypeScript. Supabase client configurado em apps/mobile/lib/supabase.ts.

## 7.1 Funcionalidades a Implementar

- Tela de login da vítima via Supabase Auth

- Receber alertas críticos via FCM mesmo com app fechado

- Exibir nível de risco, distância e direção do agressor

- Instrução de deslocamento seguro

- Botão de pânico — envia alerta para a plataforma e contatos de confiança

- Receber chamada de áudio e vídeo da plataforma

- Enviar posição GPS em tempo real para o backend

- Funcionar em background com alta confiabilidade

## 7.2 Dependências Previstas

- expo-location — GPS em background

- expo-notifications — notificações push FCM

- expo-task-manager — tarefas em background

- @react-navigation/native — navegação

- react-native-maps — mapa no app

SafeAlert — Documento de Handoff — Confidencial